|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No hemos podido cumplir con la expectativa definida en la planilla gantt, principalmente por complicaciones al reunirnos con nuestro caso de estudio para diseñar una solución correctamente adaptada a las necesidades de la industria, lo cual nos desfasó ligeramente del plan original.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Dedicando horas extras a alcanzar el progreso planeado en relación al cronograma, ya habiendo hablado con la ferretería de mi caso de estudio, y teniendo todas las herramientas, información y apoyo del caso de estudio para pasar de lleno al desarrollo de nuestra solución Agentech

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo bien mi trabajo, he tenido problemas convalidando mis tiempos con la práctica profesional, Debo reconocer que a la hora de planificar y medir alcances correctamente, pude subestimar el trabajo que conllevan funcionalidades como las del sii, y su integración de un emisor de facturas electrónicas. Son funcionalidades que no son realistas para incluir en un PMV y proyecto de título, debido principalmente al tiempo y "dificultad" (tanto administrativa, como de estándar de código). Ya que se debe pasar por un proceso de aprobación por parte del sii, que nos restaría tiempo valioso de trabajo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Una inquietud que tengo, es el contraste entre lo que es la verdadera necesidad del "cliente" y la idea que tenía en mente al comienzo de la planeación. Desde el principio quise desarrollar un ERP, completo y a eso además integrarle un RAG para que un agente interprete los datos almacenados en el ERP. Sin embargo además de ser muy grande el construir un ERP completo con un sistema contable, administración de personal, etc. Nuestro caso de estudio ya contaba con uno, con una mensualidad bastante cómoda para el cliente. Por lo mismo concluimos que era más práctico desarrollar una integración al sistema existente en nuestro caso de estudio, siendo Bsale el ERP del cliente.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? La verdad es que como somos únicamente dos integrantes en el equipo, no tenemos problemas al distribuirnos las tareas, y muchas de estas las desarrollamos en conjunto y en mutua supervisión. Para asegurar que el proyecto esté tomando el rumbo que ambos tenemos en mente.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? De momento bastante bien, destaco la disponibilidad de compañero para las reuniones con el caso de estudio, horarios de refinamiento de ideas, etc. Ya que al estar ambos cursando la práctica profesional, es más complejo coincidir y dedicar tiempo durante nuestro día de la semana al desarrollo del proyecto APT. Considero que podríamos mejorar nuestra comunicación de cara al profesor, ya que fue precisamente tras una recomendación suya que pudimos delimitar realistamente el tamaño del proyecto