Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

Integrantes: Tomás Brogi y David Martínez

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | AgenTech: motor de búsqueda semántica híbrida para el catálogo de ferreterías PYME. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Análisis y planificación de requerimientos informáticos. - Programación de software (desarrollo back end y front end). - Análisis y desarrollo de modelos de datos. - Arquitectura de software. - Gestión de proyectos informáticos. |
| Competencias | - Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. - Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. - Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo a los requerimientos de la organización y estándares de la industria. - Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización. - Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. - Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Problema. En el mesón de una ferretería, el cliente pocas veces pide un producto por su nombre o su código: describe una necesidad con sus propias palabras (por ejemplo, "algo pa tapar goteras en techo de zinc"). La búsqueda tradicional por SKU, código de barras o nombre exacto no sirve en ese caso, y un modelo de lenguaje aislado puede sugerir productos que no existen en bodega. El resultado depende de la memoria y experiencia del vendedor, y se pierden ventas cuando el vendedor es nuevo o el producto pedido está agotado. Contexto. El proyecto se sitúa en una ferretería PYME en Chile que usa Bsale para sus ventas, inventario y facturación electrónica, con un catálogo de 1.312 productos activos. El análisis de sus datos mostró además productos registrados más de una vez y descripciones abreviadas o no estandarizadas, que dificultan aún más la búsqueda. A quiénes impacta. A los vendedores de mesón, que necesitan encontrar rápido lo que sirve y está disponible; al encargado de compras y al dueño, que necesitan que en el mesón solo se ofrezca lo que realmente hay en bodega; y a los clientes, que reciben una atención más rápida y certera. Relevancia para la carrera. La integración de sistemas existentes mediante API, el modelamiento de datos relacionales y vectoriales y la aplicación responsable de inteligencia artificial en procesos de negocio son áreas de alta demanda en la Ingeniería en Informática. Aporte de valor. AgenTech permite consultar el catálogo con el mismo lenguaje del cliente y devuelve solo productos con stock, sin reemplazar el sistema de ventas que la ferretería ya utiliza. |
| 2. Objetivos | Objetivo general Desarrollar un motor de búsqueda semántica híbrida que permita a los vendedores de una ferretería PYME encontrar productos con stock disponible a partir de consultas en lenguaje natural, integrable mediante API con el sistema de ventas que la empresa ya utiliza. Objetivos específicos - Diseñar e implementar un modelo de datos relacional y vectorial en PostgreSQL con pgvector. - Desarrollar un endpoint de ingesta que valide y almacene el catálogo de productos en formato JSON y registre el resultado de cada carga. - Implementar la vectorización asíncrona de los productos mediante un modelo de embeddings. - Implementar la consulta en lenguaje natural con búsqueda híbrida, que combine la similitud semántica con un filtro estricto de stock disponible. - Definir un contrato de respuesta en JSON documentado con OpenAPI, con códigos de estado y mensajes de error estructurados. - Construir un chatbot para el vendedor que muestre los productos disponibles en una tabla con SKU, nombre, precio, stock y relevancia. - Validar el PMV con el catálogo real de la ferretería mediante métricas de latencia (menos de 500 ms por consulta) y de precisión de la búsqueda. |
| 3. Metodología | Se utilizó la metodología ágil Scrum, porque permite construir el producto de forma incremental, validar cada avance y ajustar las prioridades a medida que se conoce mejor el negocio. - Fase 1, definición (semanas 1 a 4): levantamiento con la ferretería, análisis de los datos exportados desde Bsale, definición del PMV y redacción de las épicas como historias de usuario con criterios de aceptación, estimadas con Poker Planning. - Fase 2, desarrollo (semanas 5 a 14): sprints de dos semanas, cada uno con planificación, seguimiento, revisión del incremento y retrospectiva. El backlog se gestionó en un tablero de Notion y el código en GitHub, con ramas por funcionalidad e integración mediante pull request revisado por el otro integrante. - Fase 3, cierre: pruebas integrales, medición de latencia y precisión, validación con la ferretería, documentación y presentación. Pertinencia. El alcance del proyecto cambió a partir de lo aprendido con el cliente y sus datos. Scrum permitió absorber esos cambios sin perder el control del plan: el PMV se redefinió formalmente en un control de avance y las épicas se repriorizaron sin rehacer el trabajo ya hecho. |
| 4. Desarrollo | Etapas y actividades - Definición y análisis: investigación técnica, análisis del catálogo de la ferretería y definición del criterio de diseño (la inteligencia artificial interpreta la consulta; la disponibilidad, el precio y la venta se resuelven con reglas). - Redefinición del PMV (13-10-2026): cuatro épicas: base de datos, endpoint de ingesta, motor de búsqueda semántica y chatbot del vendedor. Documento 01 Product Vision. - Base de datos: PostgreSQL 16 con pgvector y pg_trgm en Docker Compose; modelo relacional y vectorial, índice HNSW, cola de vectorización y función de búsqueda con filtro estricto de stock; carga de los 1.312 productos reales. - Diseño: diagrama de clases UML del modelo de datos y diagrama de casos de uso. Facilitadores - Una ferretería real dispuesta a colaborar, que entregó la exportación de su catálogo. - La experiencia del equipo en la práctica profesional con el stack tecnológico y con el trabajo en Git mediante pull requests. - Herramientas de código abierto y contenedores, que permiten levantar el entorno de forma reproducible. Dificultades - Dos cambios de enfoque del proyecto durante la definición. - Datos incompletos: la exportación de Bsale no incluye precio ni stock. - Disponibilidad acotada del equipo por la práctica profesional. Ajustes realizados - El PMV pasó de ocho a cuatro épicas. La integración en vivo con Bsale, la calidad de datos, la detección de productos sin rotación, la sugerencia de reposición, el asistente de compras y el panel quedaron como trabajo futuro, porque el alcance era excesivo para el semestre y el historial de ventas no permitía validar la estacionalidad. - El catálogo se carga desde la exportación de Bsale y mediante un endpoint de ingesta genérico, en lugar de sincronizarlo con la API de Bsale. - El asistente de ventas se convirtió en un chatbot que muestra una tabla de resultados, sin texto redactado por un modelo de lenguaje. |
| 5. Evidencias | - Repositorio del proyecto en GitHub (github.com/davMartinez-bit/AgenTech), con el código, la base de datos y su documentación. - Diagrama de clases UML del modelo de datos y diagrama de casos de uso. - Documento 01 Product Vision y documento de PMV y épicas. - Tablero del proyecto en Notion y actas de control de avance. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Nuestro interés profesional es el desarrollo de software aplicado a problemas reales de negocio, con foco en datos e inteligencia artificial, especialmente en soluciones para PYMEs. El proyecto nos permitió aplicarlo con un cliente y datos reales: integrar un sistema de terceros, enfrentar datos incompletos y decidir con criterio dónde la inteligencia artificial aporta valor y dónde debe primar una regla. También nos mostró la importancia de controlar el alcance: reducir el PMV a lo esencial fue lo que permitió construir un producto funcional dentro del semestre. |