Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | David Martínez Arenas Tomás Brogi Castillo |
| --- | --- |
| Rut | 21.802.620-6 20.579.696-7 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Alameda |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | AgenTech: capa de inteligencia de compras, inventario y ventas para PYMEs, integrada con Bsale. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | El proyecto aborda las siguientes áreas de desempeño de la carrera: - Análisis y Planificación de Requerimientos Informáticos. - Programación de Software (desarrollo Back End y Front End). - Análisis y Desarrollo de Modelos de Datos. - Arquitectura de Software. - Inteligencia de Negocios. - Gestión de Proyectos Informáticos. |
| Competencias | - Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. - Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. - Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo a los requerimientos de la organización y estándares de la industria. - Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización. - Desarrollar la transformación de grandes volúmenes de datos para la obtención de información y conocimiento de la organización a fin de apoyar la toma de decisiones y la mejora de los procesos de negocio, de acuerdo a las necesidades de la organización. - Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. - Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Problema. Muchas PYMEs cuentan con un sistema de ventas que registra cada venta y el stock de sus productos, pero no tienen herramientas para convertir esa información en decisiones. En la práctica, las compras a proveedores se deciden por intuición o revisando reportes exportados a Excel, se vuelven a comprar productos que ya están en bodega y los vendedores dependen de su memoria para encontrar productos en catálogos de cientos o miles de artículos. Contexto. El proyecto se sitúa en una ferretería PYME en Chile que utiliza Bsale como sistema de ventas, inventario y facturación electrónica. Un análisis inicial de los datos exportados desde su cuenta de Bsale confirmó el problema: de 1.312 productos activos, 482 no registraron ventas entre mayo y septiembre de 2026; existen productos registrados más de una vez con distinto SKU; 17 productos vendidos tienen costo en cero, lo que distorsiona el cálculo de márgenes; y solo 36 productos concentran la mitad de la venta. A quiénes impacta. Al dueño y al encargado de compras, que inmovilizan capital en stock sin rotación y toman decisiones con información incompleta; a los vendedores, que pierden tiempo buscando productos o no encuentran alternativas cuando un producto está agotado; y a los clientes finales, que reciben una atención más lenta. Relevancia para la carrera. La integración de sistemas existentes, el aprovechamiento de datos para la toma de decisiones y la aplicación de inteligencia artificial en procesos de negocio son áreas de alta demanda en el campo laboral de la Ingeniería en Informática. Escogí este tema porque combina mi experiencia desarrollando sistemas de gestión en mi práctica profesional con mi formación en inteligencia artificial, y porque contar con un cliente real permite validar la solución con datos y necesidades concretas. Aporte de valor. AgenTech entrega a la ferretería una herramienta que reduce las recompras innecesarias, ayuda a liberar capital inmovilizado, mejora la planificación de compras y agiliza la atención en el punto de venta, sin obligarla a cambiar el sistema que ya usa ni a asumir el costo de una migración. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Objetivo. Desarrollar un producto mínimo viable que transforme los datos de ventas e inventario de una PYME en recomendaciones concretas de compra y en asistencia para compras y ventas, funcionando sobre el sistema que la empresa ya utiliza. En qué consiste. AgenTech se conecta a la cuenta de Bsale de la ferretería mediante su API y sus webhooks, y sincroniza productos, stock y documentos de venta hacia una base de datos PostgreSQL con la extensión pgvector. Sobre estos datos, el sistema: - Valida la información y marca inconsistencias, como costos en cero, márgenes negativos o notas de crédito. - Detecta productos sin rotación y el valor del stock inmovilizado. - Identifica productos duplicados o equivalentes mediante búsqueda semántica, con confirmación del usuario. - Genera sugerencias de reposición a partir del historial de ventas y el stock actual. - Ofrece un asistente de compras con arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation), que responde preguntas sobre el inventario en lenguaje natural. - Ofrece un asistente de ventas que, a partir de la necesidad del cliente, muestra productos con stock disponible, sugiere alternativas y aclara diferencias entre productos. - Reúne los hallazgos en un panel web para el encargado de compras. Alcance. Bsale se mantiene como fuente de verdad de ventas, stock y documentos tributarios. La emisión de boletas y facturas electrónicas queda fuera del alcance, ya que implicaría certificación ante el SII y duplicaría una función que Bsale ya resuelve. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El perfil de egreso de Ingeniería en Informática describe a un profesional capaz de analizar, diseñar, desarrollar, implementar y gestionar soluciones informáticas que respondan a las necesidades de la organización. AgenTech pone en práctica ese ciclo completo sobre un problema real, y cada competencia seleccionada es necesaria para resolverlo: - Propuesta de solución informática: el levantamiento con la ferretería y el análisis de sus datos permitieron descartar la emisión de documentos tributarios y enfocar la solución donde aporta valor. - Desarrollo de software y pruebas: cada épica se construye con historias de usuario, criterios de aceptación y pruebas que verifican su cumplimiento. - Modelos de datos: se requiere un modelo que combine datos relacionales (productos, stock, ventas) con datos vectoriales (embeddings) y que escale con el historial del negocio. - Modelo arquitectónico e integración sistémica: la solución se integra con Bsale mediante API y webhooks, en una arquitectura desacoplada basada en servicios. - Transformación de datos para la toma de decisiones: los datos de ventas se limpian y procesan para detectar productos sin rotación, duplicados y necesidades de reposición. - Gestión de proyectos: el desarrollo se organiza con Scrum, con estimación mediante Poker Planning y entregas por sprints validadas con el cliente. Sin estas competencias no sería posible integrarse con un sistema de terceros, asegurar la calidad de datos reales ni construir asistentes con inteligencia artificial cuyas respuestas estén fundamentadas en la información del negocio. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestro interés profesional es el desarrollo de software aplicado a problemas reales de negocio, con foco en datos e inteligencia artificial, especialmente en soluciones para PYMEs. En la práctica profesional como Desarrollador Jr. en Eventech SpA Tomás Brogi ha participado en el desarrollo de InSitu, de un sistema de gestión de información de laboratorio, y obtuvimos las certificaciones Artificial Intelligence Professional Certification (CAIPC®) y Generative AI Professional Certification (GAIPC™) de CertiProf. AgenTech refleja estos intereses porque aplica inteligencia artificial (búsqueda semántica y arquitectura RAG) sobre datos reales de una empresa, con un objetivo de negocio concreto. Desarrollarlo contribuye a mi formación porque me exige integrar sistemas de terceros, enfrentar datos incompletos o inconsistentes, validar cada decisión con un cliente y construir un producto que podría proyectarse hacia otras PYMEs, que es el tipo de trabajo que quiero desempeñar en los próximos años. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible por las siguientes razones: - Duración del semestre: el semestre se organiza en tres fases. La Fase 1 se destina a la definición del proyecto y el desarrollo del PMV se concentra entre las semanas 5 y 14, en cinco sprints de dos semanas, dejando las semanas finales para pruebas, cierre y presentación. - Materiales requeridos: computadores personales del equipo; cuenta de pruebas (sandbox) de Bsale, que es gratuita, y token de acceso a la cuenta de la ferretería; PostgreSQL con pgvector, Docker, Node.js y React, todas herramientas de código abierto; una API de modelos de lenguaje y de embeddings, de bajo costo para el volumen del PMV; y GitHub para el control de versiones y la gestión del backlog. - Factores externos que facilitan el desarrollo: la ferretería está dispuesta a colaborar y ya entregó exportaciones de su catálogo y de sus ventas; Bsale cuenta con una API documentada, webhooks y ambiente de pruebas; y el equipo tiene experiencia previa con el stack tecnológico gracias a la práctica profesional. - Factores externos que dificultan el desarrollo y cómo abordarlos: (a) el acceso a los datos de producción depende de la ferretería y de Bsale, por lo que se trabajará con el sandbox y con las exportaciones mientras se obtiene el token; (b) el historial de ventas tiene menos de un año, lo que limita el análisis de estacionalidad, por lo que las sugerencias se basarán en promedios de venta y esta limitación se indicará explícitamente; (c) los datos presentan inconsistencias, que se abordan con una épica específica de calidad de datos; (d) el costo de las APIs de inteligencia artificial se controla con límites de uso y modelos económicos; y (e) la disponibilidad del equipo es acotada por la práctica profesional, por lo que se prioriza el backlog para asegurar primero las funcionalidades centrales. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una capa de inteligencia de compras, inventario y ventas, integrada con Bsale, que apoye la toma de decisiones de una PYME del rubro ferretero mediante análisis de datos, búsqueda semántica y asistentes con arquitectura RAG. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Integrar AgenTech con la API y los webhooks de Bsale para sincronizar productos, stock y documentos de venta. - Diseñar un modelo de datos relacional y vectorial en PostgreSQL con pgvector que soporte el análisis y la búsqueda semántica. - Implementar validaciones de calidad de datos que detecten costos en cero, márgenes negativos y el efecto de las notas de crédito. - Implementar la detección de productos sin rotación y de productos duplicados o equivalentes, con confirmación del usuario. - Generar sugerencias de reposición a partir del historial de ventas y el stock actual. - Desarrollar un asistente de compras y un asistente de ventas con arquitectura RAG, cuyas respuestas se fundamenten en los datos del negocio. - Construir un panel web que reúna los hallazgos del sistema para el encargado de compras. - Validar el producto mínimo viable con la ferretería mediante revisiones al cierre de cada sprint. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrollará con la metodología ágil Scrum, porque permite construir el producto de forma incremental, validar cada avance con el cliente y ajustar las prioridades a medida que se conoce mejor el negocio. El trabajo se organiza en las siguientes etapas: Etapa 1: Definición (Fase 1, semana 1 a 4). Levantamiento con la ferretería de sus flujos de compras, ventas y bodega; análisis exploratorio de los datos exportados desde Bsale; definición del producto mínimo viable; redacción de las épicas como historias de usuario con criterios de aceptación; y estimación de cada épica en puntos de historia (escala Fibonacci) mediante Poker Planning. Etapa 2: Desarrollo iterativo (semanas 5 a 14). Cinco sprints de dos semanas, en el orden de prioridad definido en el documento del PMV: - Sprint 1 (semanas 5 y 6): integración con Bsale y modelo de datos. - Sprint 2 (semanas 7 y 8): cierre de la integración, calidad de datos e inicio de la detección de productos sin rotación. - Sprint 3 (semanas 9 y 10): productos sin rotación, detección de duplicados o equivalentes e inicio de la sugerencia de reposición. - Sprint 4 (semanas 11 y 12): sugerencia de reposición, asistente de compras con arquitectura RAG e inicio del asistente de ventas y del panel. - Sprint 5 (semanas 13 y 14): asistente de ventas, panel del encargado de compras, integración final y pruebas. Etapa 3: Cierre (Fase 3). Pruebas integrales, validación final con la ferretería, documentación y presentación del proyecto. Prácticas de trabajo. Cada sprint comienza con una planificación en la que se seleccionan las historias del backlog, avanza con un seguimiento periódico del equipo y cierra con una revisión del incremento junto al cliente y una retrospectiva. El backlog se gestiona en un tablero en GitHub Projects, el código se versiona en GitHub con ramas por funcionalidad y revisión mediante pull requests, y una historia se considera terminada solo cuando cumple sus criterios de aceptación y sus pruebas. Funciones y responsabilidades del equipo. Ambos integrantes cumplen el rol de desarrolladores (Dev), según el documento de definición del PMV. Las responsabilidades principales se distribuyen así: - Tomás Brogi Castillo: coordinación de las ceremonias Scrum y del backlog (Scrum Master), comunicación con la ferretería, integración con Bsale, arquitectura de la solución y asistentes con arquitectura RAG. - David Martínez Arenas: calidad de datos, detección de productos sin rotación, sugerencia de reposición y panel del encargado de compras. - Responsabilidades compartidas: modelo de datos, detección de duplicados o equivalentes, pruebas, documentación y presentación de cada incremento al cliente. El encargado de compras de la ferretería participa como usuario clave (stakeholder), validando cada incremento en las revisiones de sprint.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de definición del PMV y épicas | Documento con la visión del proyecto, el relato y story board del PMV, las ocho épicas con sus criterios de aceptación y su estimación mediante Poker Planning. | Da cuenta del análisis de requerimientos y de la planificación ágil del proyecto. |
| Avance | Informe de análisis de datos de la ferretería | Análisis exploratorio del catálogo y de las ventas exportadas desde Bsale: productos sin ventas, duplicados, concentración de la venta e inconsistencias de costos. | Fundamenta el problema con datos reales y justifica las épicas priorizadas. |
| Avance | Arquitectura y modelo de datos | Diagrama de arquitectura de la solución y modelo de datos relacional y vectorial en PostgreSQL con pgvector. | Evidencia las competencias de modelamiento de datos y de diseño arquitectónico. |
| Avance | Repositorio en GitHub con la integración con Bsale | Repositorio con README, estructura por fases y el código de la sincronización con la API y los webhooks de Bsale. | Permite verificar el avance técnico y el uso de buenas prácticas de desarrollo. |
| Avance y final | Registro de sprints | Tablero del backlog, planificación de cada sprint y actas de las revisiones con el cliente y de las retrospectivas. | Demuestra la aplicación de Scrum y la gestión del proyecto a lo largo del semestre. |
| Final | Producto mínimo viable funcional | AgenTech funcionando con los datos de la ferretería: panel del encargado de compras, asistente de compras y asistente de ventas, presentado mediante una demostración. | Es la evidencia central del cumplimiento del objetivo general del proyecto. |
| Final | Plan y resultados de pruebas | Pruebas de cada épica según sus criterios de aceptación, pruebas de la integración con Bsale y evaluación de la calidad de las respuestas de los asistentes. | Evidencia la competencia de realizar pruebas de certificación de productos y procesos. |
| Final | Validación con el cliente e informe final | Retroalimentación de la ferretería sobre el uso del PMV e informe final con resultados, limitaciones y trabajo futuro. | Permite contrastar lo logrado con lo planificado y evaluar el aporte real del proyecto. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.