DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Propuesta de para CAPSTONE

Proyecto: AgenTech

Revisión: [02]

[Seleccionar fecha]

Planificación y Especificación de Requisitos según estándares; IEEE 830, ISO9000 y PMI.

- Contenido

2	Ficha del documento	3

3	Integrantes:	3

4	Visión del proyecto	4

4.1	Breve descripción del proyecto	4

4.2	Vincular el proyecto al perfil de egreso	4

4.3	Vincular el proyecto a las aspiraciones personales	4

5	Producto Mínimo Viable	5

5.1	Relato del PMV	5

5.2	Story Board del PMV	5

6	Épicas	6

6.1	Integración con Bsale	6

6.2	Calidad de datos	6

6.3	Detección de productos sin rotación	6

6.4	Detección de productos duplicados o equivalentes	6

6.5	Sugerencia de reposición	7

6.6	Asistente de compras con arquitectura RAG	7

6.7	Asistente de ventas con búsqueda semántica	7

6.8	Panel del encargado de compras	8

7	Plan de Trabajo – Sobre Poker Planning	9

7.1	Dimensionamiento Épicas	9

7.2	Distribución en las semanas	9

# Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | Equipo AgenTech | Versión inicial de la propuesta: motor híbrido con búsqueda semántica sobre catálogos. |
| 23-09-2026 | 02 | Tomás Brogi Castillo | Actualización del enfoque: capa de inteligencia de compras e inventario integrada con Bsale, con búsqueda semántica y arquitectura RAG. Nuevas épicas y plan de trabajo. |

Documento validado por las partes en fecha:

# Integrantes:

| Nombre Integrante del Equipo | Rol Definido |
| --- | --- |
| David Martínez Arenas | Dev |
| Tomás Brogi Castillo | Dev |

# Visión del proyecto

## Breve descripción del proyecto

AgenTech es una capa de inteligencia de compras e inventario para PYMEs, diseñada para funcionar sobre el sistema de ventas que la empresa ya utiliza, sin reemplazarlo. Para el producto mínimo viable se integra con Bsale mediante su API y webhooks, sincronizando productos, stock y documentos de venta hacia una base de datos PostgreSQL con la extensión pgvector, dentro de una arquitectura desacoplada basada en servicios. Sobre estos datos, el sistema detecta productos sin rotación, identifica productos duplicados o equivalentes mediante búsqueda semántica y genera sugerencias de reposición. Además, incorpora asistentes basados en una arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation) para dos áreas del negocio: en compras, permite al encargado consultar su inventario en lenguaje natural; en ventas, ayuda al vendedor a encontrar productos a partir de la necesidad del cliente mediante búsqueda semántica, filtrando por stock disponible y aclarando diferencias entre productos. En ambos casos, las respuestas se fundamentan en los datos reales del negocio. La solución se valida con una ferretería real que utiliza Bsale para su operación comercial y tributaria; la emisión de documentos tributarios electrónicos queda fuera del alcance, ya que es resuelta por Bsale.

## Vincular el proyecto al perfil de egreso

El proyecto integra competencias centrales de la Ingeniería en Informática: la integración de sistemas mediante APIs y eventos (webhooks), el modelamiento de datos relacionales y vectoriales en PostgreSQL, el análisis de datos para apoyar la toma de decisiones y la aplicación de inteligencia artificial en un contexto de negocio real. Además, exige resolver problemas propios de los datos reales, como información incompleta o inconsistente, y gestionar el desarrollo con metodología ágil, desde la definición de épicas hasta su entrega por sprints.

## Vincular el proyecto a las aspiraciones personales

Materializa la meta de desarrollar soluciones con inteligencia artificial que generen valor concreto para las PYMEs, un segmento que suele contar con datos valiosos, pero con pocas herramientas para aprovecharlos. Trabajar con un cliente real y sus datos obliga a validar cada decisión técnica frente a una necesidad concreta, y construir un producto que se integra con los sistemas existentes, en lugar de exigir reemplazarlos, acerca el proyecto a lo que el mercado realmente requiere.

# Producto Mínimo Viable

## Relato del PMV

AgenTech se conecta a la cuenta de Bsale de la ferretería y realiza una sincronización inicial de productos, stock y documentos de venta. Desde ese momento, los webhooks de Bsale notifican cada nueva venta o cambio de stock, y el sistema mantiene su base de datos actualizada. Durante la sincronización se validan los datos, marcando problemas como productos con costo en cero o márgenes negativos, y se generan embeddings de los nombres y descripciones de los productos. Con esta información, el encargado de compras accede a un panel donde revisa los productos sin rotación, los posibles productos duplicados para confirmar o descartar, y una sugerencia de reposición basada en el historial de ventas. Además, puede hacer preguntas en lenguaje natural, por ejemplo: “¿qué productos de tapicería no se han vendido en los últimos tres meses?”, y el asistente responde con datos recuperados de la base, indicando los productos concretos que respaldan su respuesta. En el área de ventas, el vendedor describe lo que necesita el cliente, por ejemplo: “tela resistente para tapizar un sillón”, y el asistente le muestra los productos relacionados que tienen stock disponible, con su precio, sugiere alternativas si alguno está agotado y responde dudas sobre las diferencias entre productos.

## Story Board del PMV

Paso 1: AgenTech se conecta a Bsale y sincroniza productos, stock y ventas históricas.

Paso 2: El sistema valida los datos, marca inconsistencias y genera embeddings de los productos en pgvector.

Paso 3: Los webhooks de Bsale mantienen la información actualizada con cada venta o cambio de stock.

Paso 4: El motor analítico detecta productos sin rotación y posibles duplicados, y calcula sugerencias de reposición.

Paso 5: El encargado de compras revisa el panel, confirma o descarta duplicados y consulta las sugerencias.

Paso 6: El encargado hace preguntas en lenguaje natural y el asistente RAG responde con datos reales del inventario.

Paso 7: En el punto de venta, el vendedor describe la necesidad del cliente y el asistente de ventas le muestra productos disponibles, alternativas y aclaraciones sobre ellos.

# Épicas

## Integración con Bsale

Como encargado de compras, quiero que AgenTech se conecte a la cuenta de Bsale de mi negocio, para trabajar con mis datos reales de productos, stock y ventas sin ingresarlos manualmente.

Criterios de aceptación

La sincronización inicial obtiene productos, variantes, stock por sucursal y documentos de venta con su detalle desde la API de Bsale.

Los webhooks de Bsale actualizan la base de datos ante nuevas ventas y cambios de stock, sin duplicar registros ya procesados.

Los registros se vinculan mediante los identificadores de Bsale y el SKU, nunca solo por el nombre del producto.

## Calidad de datos

Como encargado de compras, quiero que el sistema detecte datos inconsistentes, para no tomar decisiones basadas en información errónea.

Criterios de aceptación

El sistema marca los productos vendidos con costo en cero y los productos con margen negativo.

Las notas de crédito se descuentan de las ventas en los cálculos de rotación y reposición.

El panel muestra un resumen de las inconsistencias detectadas para que puedan corregirse en Bsale.

## Detección de productos sin rotación

Como encargado de compras, quiero identificar los productos que no se han vendido en un período, para evitar recomprarlos y decidir qué hacer con ese stock.

Criterios de aceptación

El sistema lista los productos activos sin ventas en un período configurable (por ejemplo, 30, 60 o 90 días).

Cada producto muestra su última fecha de venta, su stock actual y el valor del stock inmovilizado según su costo.

Los productos creados recientemente se distinguen, para no clasificarlos erróneamente como productos sin rotación.

## Detección de productos duplicados o equivalentes

Como encargado de compras, quiero que el sistema me muestre productos que podrían estar registrados más de una vez, para evitar compras repetidas y ordenar mi catálogo.

Criterios de aceptación

El sistema compara los embeddings de los productos en pgvector y propone pares cuya similitud supera un umbral configurable.

La comparación considera medidas y atributos del producto (por ejemplo, dimensiones o tipo de punta), para reducir falsos positivos entre productos distintos.

Cada par propuesto puede ser confirmado o descartado por el usuario, y la decisión queda registrada para no volver a sugerirlo.

## Sugerencia de reposición

Como encargado de compras, quiero recibir una sugerencia de cuánto comprar de cada producto, para planificar mis pedidos a proveedores con base en datos.

Criterios de aceptación

La sugerencia se calcula a partir de la venta histórica, el stock actual y un período de cobertura definido por el usuario.

Cada sugerencia muestra los datos que la respaldan, como las ventas del período y el stock disponible.

Cuando exista historial suficiente, el cálculo incorpora patrones de estacionalidad; mientras tanto, el sistema indica esta limitación.

## Asistente de compras con arquitectura RAG

Como encargado de compras, quiero hacer preguntas sobre mi inventario en lenguaje natural, para obtener respuestas rápidas sin revisar reportes manualmente.

Criterios de aceptación

El asistente recupera la información relevante desde PostgreSQL y pgvector antes de generar la respuesta (arquitectura RAG).

Cada respuesta indica los productos o datos concretos en que se basa.

Si no existe información suficiente para responder, el asistente lo indica en lugar de inventar una respuesta.

## Asistente de ventas con búsqueda semántica

Como vendedor, quiero describir en lenguaje natural lo que necesita el cliente, para encontrar rápidamente los productos adecuados y resolver sus dudas sin conocer códigos ni nombres exactos.

Criterios de aceptación

El asistente recibe consultas en texto libre (por ejemplo, “tela resistente para tapizar un sillón”) y retorna productos relacionados mediante búsqueda semántica en pgvector.

Los resultados muestran solo productos con stock disponible según Bsale, ordenados por relevancia, con su SKU, precio y stock; si un producto está agotado, se sugieren alternativas equivalentes disponibles.

El asistente puede aclarar diferencias entre productos (por ejemplo, medidas, material o tipo de uso) usando solo la información del catálogo, e indica cuando no cuenta con datos suficientes para responder.

## Panel del encargado de compras

Como encargado de compras, quiero un panel que reúna los hallazgos del sistema, para revisar en un solo lugar qué requiere mi atención.

Criterios de aceptación

El panel muestra productos sin rotación, duplicados pendientes de revisión, sugerencias de reposición e inconsistencias de datos.

La información puede filtrarse por tipo de producto y por período.

El panel es accesible desde el navegador y se adapta a pantallas de escritorio y dispositivos móviles.

# Plan de Trabajo – Sobre Poker Planning

## Dimensionamiento Épicas

Estimación inicial en puntos de historia (escala Fibonacci), a validar por el equipo en la sesión de Poker Planning.

| Épica | Tamaño (puntos de historia) |
| --- | --- |
| Integración con Bsale | 13 |
| Calidad de datos | 5 |
| Productos sin rotación | 5 |
| Duplicados o equivalentes (pgvector) | 8 |
| Sugerencia de reposición | 8 |
| Asistente RAG de compras | 13 |
| Asistente de ventas | 8 |
| Panel del encargado de compras | 8 |
| Total | 68 |

## Distribución en las semanas

| Épica | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Integración con Bsale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calidad de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Productos sin rotación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Duplicados o equivalentes (pgvector) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sugerencia de reposición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asistente RAG de compras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asistente de ventas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panel del encargado de compras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Las semanas 5 a 14 se organizan en cinco sprints de dos semanas: Sprint 1 (semanas 5 y 6), Sprint 2 (7 y 8), Sprint 3 (9 y 10), Sprint 4 (11 y 12) y Sprint 5 (13 y 14). Cada sprint cierra con una revisión del incremento junto al cliente y una retrospectiva del equipo. La semana 14 se destina además a la integración final, las pruebas y la preparación de la presentación.